## Slide 1
3
역할 및 일정
학습 도우미
팀원 역할
프로젝트 일정

## Slide 2
팀원 역할
페이지 수 000
Frontend
Backend
AI
조서연
- UI/UX 디자인
- UI/UX 구현
배준철
- UI/UX 구현
- UI/FE API 테스팅
신상윤
- GPT Langchain
- OCR (Optical Character Recognition)
서창연
- UI/UX 구현
- FE API 설계
한종렬
- BE API 설계
- 서버 로직 구현
조재현
- BE API 설계
- 서버 로직 구현
박근영
- DB Schema 설계/관리

## Slide 3
Week 4 ~ Week 6
(9/18 ~ 10/8)
Frontend
- UI/UX 디자인
- FE API 설계 / 명세서 작성
Backend
- DB Schema 설계
- BE API 설계 / 명세서 작성
AI
- Langchain model 개발
- GPT API 연결
Week 14
Final Presentation
프로젝트 일정
페이지 수 000
9/20
Team Proposal
Week 7 ~ Week 9
(10/9 ~ 10/22)
Frontend
- UI/UX 구현
Backend
- DB 구축 및 연동
- 서버 내부 로직 구현
AI
- Chatbot 형식 구현
- Chatbot OCR 기능 연결
Week 10 ~ Week 11
(10/23 ~ 11/5)
Frontend
- UI/UX 구현
Backend
- 서버 내부 로직 구현
- 서버/DB 연동 확인
AI
- Chatbot API 전달 및 배포
11/5
Software Requirement Specification
(SRS)
Deadline
Week 12 ~ Week 13
(11/6 ~ 11/19)
- 버그 수정
- 배포 및 테스팅
- 최종 발표 준비